GF - 2000 - 0210

建设工程设计合同（二）

工  程  名  称：  南京特殊教育师范学院

2026年度学校工程类项目设计服务

工  程  地  点：  南京特殊教育师范学院（栖霞校区和江宁校区）

合  同  编  号：

(由设计人编填)

设计证书等级：

发    包    人：

设    计    人：

签  订  日  期：

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人南京特殊教育师范学院

设计人

发包委托设计人承担 南京特殊教育师范学院2026年度学校工程类项目设计服务，工程地点为 南京特殊教育师范学院，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条  本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条  设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2 发包人提交的基础资料：需满足设计条件

2.3 设计人采用的主要技术标准是：国家现行有效规范、标准以及规程；规划部门有关要求。

第三条  合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1  合同书

3.2  中标函（文件）

3.3  发包人要求及委托书

3.4  投标书

第四条  本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）：

4.1工程名称：南京特殊教育师范学院2026年度学校工程类项目设计服务

4.2工程规模：本合同范围涉及改造装修部分校舍。设计工作内容：在保障建筑用途和功能，有效使用、控制建设资金，最大限度提高投资效益的前提下根据项目的实际情况、本身的施工条件进行校舍维修改造设计。

4.3 工作内容：

（1）包括方案设计、初步设计、施工图设计及全过程设计跟踪服务；

（2）后续服务包括：各阶段招标配合和施工现场配合服务，施工期间派驻现场设计代表、设计修改、变更、相关专题报告等服务工作。

（2）具体服务内容，以委托人实际需求为准。包括但不限于：

①	房屋修缮：公寓、公用房及教学实验室等楼宇本体内外建筑、装饰、给排水、电气、采暖、通风、空调、消防等专业维修改造；

基础设施改造：校园消防、给排水系统、供电系统、采暖系统、道路、广场、景观绿化、学生运动场等维修

注：没有档案图纸的项目需根据项目设计内容现场实际测量改造区域内的全部基础数据；有档案图纸的项目，需要核实档案图纸与现场实际情况的一致性，然后进行设计。如果不一致或档案图没有电子版的，需重新测量并绘制电子版现场原状图，然后进行项目设计。

②根据校方需求，无偿向校方提供符合设计规范的施工做法并协助校方制定、优化建筑施工工艺标准化做法。

第五条  本项目负责人

项目负责人姓名：           ，身份证号码：                   ，注册号：              。

第六条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间：

6.1  成交单位需要在接到校方通知时，2 小时内响应业主要求，根据业主需求。及时派专人到现场勘察，提出相应解决方案，并按时提交施工图纸。

6.2 要求完成现场勘察后10个日历日内出齐深度符合需求的全套专业图（后期修改不在此列），一学期内累计3次未按时出图，采购方有权单方面终止合同

6.3 项目的设计成果文件需经后勤管理处审核并确认，未经审核确认，该项咨询服务视为未完成。

6.4 成果内容：设计成果包括但不限于提供完成项目方案设计、初步设计（含初步设计概算）、全专业施工图设计、期咨询服务（报投资评审的咨询服务）、施工招标配合服务、施工期配合服务（含设计变更）及后续服务（配合施工单位完成竣工图）等工作。

第七条  设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计 | 彩色图纸6份 | 接业主通知后10个日历日内完成 | 需按甲方要求提供效果图 |
| 2 | 施工图设计 | 蓝图（盖有效出图章）4份+白图（数量以甲方要求为准）。并附电子U盘1份 | 接业主通知后 10个日历日内完成 | 技术文件编制深度要求详见住建部《建筑工程设计文件编制深度规定（2016 版）》 |

第八条  费用

8.1（1）以经甲方确认的施工图预算作为工程计费额，依据国家发展和改革委员会价格司、建设部质量安全与行业发展司编写的《工程勘察设计收费标准使用手册》及计价格[2002]10号文规定的收费标准,以乙方优惠报价费率，结合项目中标价格结算，上述费用已包含完成本项目招标范围内所确定的所有设计工作并出具符合规范、发包人要求的报告或材料及相关报批、报审等工作而所需的一切费用。乙方须明白为履行合同所需的任何工作内容，若未有另外列明项及其价款, 有关费用视作已包括在其它有关价款的项目报价内。

按单个项目进行结算，计费按：工程项目中标价总额的金额×《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）规定的费率×（1-投标下浮率）×0.85（为工程复杂程度调整系数）为最终的设计服务费

8.2若已完成设计，但项目终止，导致此项目没有中标金额的，设计费不予以支付

8.3工程建设期间如遇重大变更，则设计费也应做相应调增，具体双方协商。

第九条  支付方式

9.1按单个项目进行结算

9.2合同费用以人民币结算，设计费支付次序：

| 付费次序 | 占总设计费 （%） | 付费额 （万元） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 100% |  | 施工图完成全部设计，由业主审核通过且本项目竣工验收合格后 |
| 第二次付费 |  |  |  |
| 第三次付费 |  |  |  |

9.2 发包人、设计人双方委托银行代付代收有关费用。设计人应于付款日前30个工作日向发包人开具发票，发包人收到设计人开具的符合发包人要求的等额发票后予以付款。否则，发包人有权暂缓支付相应款项。

9.3 设计人应配合发包人要求，合同履行过程中若出现设计人欠缺配合导致发包人其他损失的，发包人有权扣除设计费总额的5% 。

第十条  服务期限：

自 2026 年     月     日始，至  2026  年  12 月  31   日止。若在2026年12月31日前累计完成的设计服务项目的设计费达到115000元（含115000元），则合同自动终止。

第十一条  双方责任

11.1 发包人责任

11.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限的，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延。

11.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方应另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款。

11.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，发包人不支付任何费用；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付设计费用。

11.1.4 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期。

11.1.5 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

11.1.6 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

11.1.7 承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

11.2 设计人责任

11.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现 9.1.1 、 9.1.2 、 9.1.4 规定的有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

11.2.2 设计合理使用年限为   10  年。

11.2.3 负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

11.2.4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充,设计人在签订合同之前需缴纳合同额的5%履约保证金。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金以发包人的实际损失为准。

11.2.5 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。超过15天,发包人可单方解除合同。

11.2.6 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，因此给发包人造成的损失和责任由设计人全额承担。

11.2.7 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责在不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作。

11.2.8 设计方替发包方报审施工图审查、消防设计备案，发包方向设计方提供相关资料。

11.2.9 设计人根据发包方要求5日内给出设计概算。

第十二条  保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十三条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按以下第（二）种方式解决：

（一）提交仲裁委员会仲裁；

（二）依法向南京市栖霞区人民法院起诉。

第十四条  合同生效及其他

14.1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，设计人应予以配合。

14.2 设计人为本合同项目的服务至施工安装结束、且工程质保期满为止。

14.3 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。

14.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。

14.5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

14.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决（且满足9.1.3中内容）。

14.7 本合同自双方签字或盖章之日起生效，一式捌份，发包人肆份，设计人肆份。

14.8 本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门签证。

14.9  双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.10 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称：（盖章）          设计人名称（盖章）

法定代表人：                法定代表人：

委托代理人：                委托代理人：

项目代表：                  项目经理：

住   所：                  住   所：

邮政编码：                  邮政编码：

电   话：                  电   话：

传   真：                  传   真：

开户银行：                  开户银行：

银行帐号：                  银行帐号：

2026年　月　　日　　　　　　　　　　      2026年    月  日